Model Contract de lucrări

nr. ………….data ……………………

Preambul

În temeiul Legii nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de achiziție publică de lucrări, între:

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST, cu sediul in Piatra Neamt, str. Lt. Drăghiescu, nr. 9, jud. Neamt, cod postal 610125, telefon/fax 0233-218071/2, CUI 11616139, cont RO97BRDE280SV08989202800, deschis la BRD Sucursala Piatra Neamt, reprezentată de dl Vasile ASANDEI - Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte

şi

………………………, cu sediul în ………………………, str. ............, nr. ..........., judeţul ………….., telefon/fax: ……………………. înregistrată la ONRC cu nr. ……………., CUI ………………., cont ……………….. deschis la Banca ………………….. Sucursala ……………., reprezentată de …………………. - ………., în  calitate de Executant (Contractant), pe de altă parte.

2. Definiţii

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de “achizitor”, şi, un executant de lucrări, în calitate de “executant”;

- achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

“ACHIZITOR” - persoana juridica (achizitoare) definita ca autoritate contractanta care, avand sursele de finantare asigurate contracteaza cu un executant de lucrari realizarea lucrarii.

“EXECUTANT” - persoana juridica (societate comerciala) organizata si dotata corespunzator pentru realizarea executiei lucrarii, care are dreptul legal de a desfasura acest gen de activitate, si de a semna si derula contracte avand ca obiect realizarea acesteia, si a carei oferta a fost declarata castigatoare.

- subcontractant: operatorul economic care nu este parte a contractului de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa Executantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;

- lucrări - activităţi a căror execuţie face obiectul contractului

- preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract, incluzand totalitatea lucrarilor si a produselor necesare a fi efectuate si livrate in vederea realizarii obiectului contractului;

- standarde - standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevăzute în oferta tehnică;

- amplasamentul lucrării (zona de lucru, șantierul) - locul unde executantul va executa lucrarile: imobilul din strada Lt. Draghescu, nr. 9 si imobilul din Str. Mihai Eminescu, nr. 13;

- produse - echipamentele, piesele de schimb, materiale şi orice alte bunuri pe care executantul are obligaţia de a le furniza aferent lucrărilor executate conform contractului.

- forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

- daune - prejudicii suferite

daune - interese compensatorii – daune-interese acordate pentru neexecutarea totală sau parţială, sau pentru executarea necorespunzătoare a obligaţiei contractuale a debitorului

daune - interese moratorii – daune- interese acordate pentru simpla întârziere în executarea unei obligaţii contractuale

daune previzibile - prejudicii suferite de creditor datorită neexecutării unei obligaţii contractuale a debitorului, care au fost prevăzute sau care puteau fi prevăzute la data încheierii contractului

daune cominatorii - sume de bani pe care debitorul unei obligaţii de a face sau de a nu face este obligat, prin hotărâre judecătorească să le plătească creditorului pentru fiecare zi întârziere, până la executarea în natură a obligaţiei sale. Daunele cominatorii constituie un mijloc de constrângere a debitorului de a-şi executaîn natură obligaţia, iar nu un mijloc de despăgubire a creditorului.

- zi/zile – zi/zile calendaristice; luna/luni – luna/luni calendaristice; an - 365 zile – 12 luni.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3 Termenele socotite pe zile, luni sau ani se calculează conform dispoziţiilor Titlului V din Codul de Procedură Civilă.

Clauze obligatorii

4.  Obiectul principal al contractului

4.1 Executantul se obligă să execute lucrări  de reparatii si vopsitorii lavabile pereti si tavane la sediile din  strada Lt. Draghescu, nr. 9 si din Str. Mihai Eminescu, nr.13, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, Caietul de Sarcini și Oferta .........., înregistrată la achizitor cu nr. ............/.....2019.

4.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului.

5.  Pretul contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Executantului de către Achizitor, conform Oferta                 nr. .........../..............2019, este de ...................... lei la care se adaugă TVA în vigoare la data facturării.

5.2. Preţul acoperă toate obligaţiile Executantului pentru efectuarea lucrărilor și este ferm pe toată durata contractului.

5.3. Autoritatea contractantă nu acordă avans Executantului.

6. Durata contractului

  - Executantul se obligă să execute și să finalizeze lucrările de reparații ale construcției aşa cum este prevăzut în graficul de execuţie, în termen de maxim 44 zile calendaristice de la data semnării Contractului, constituirea garanţiei de buna executie şi predarea amplasamentului.

Achizitorul va preda amplasamentul către Executant cel mai târziu la data de 15.11.2019, dacă conditiile meteorologice permit acest lucru.

  - Contractul de lucrari intra in vigoare după semnarea lui de către ambele părţi contractante.

  - Contractul va fi considerat finalizat numai după executarea tuturor lucrărilor conform cerințelor din Caietul de sarcini si anexelor sale.

  - Prezentul contract continuă să producă efecte juridice până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de către ambele părţi contractante.

7. Documentele contractului

7.1 Natura şi volumul lucrărilor sunt precizate în documentele prezentului contract.

7.2 Documentele prezentului contract sunt:

- Caietul de Sarcini nr. ............ și anexele la Caietul de sarcini;

- Oferta tehnica si financiara a Executantului, înregistrată la Achizitor cu nr. ............/...................2019;

În cazul în care, pe parcursul executării contractului de lucrări, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini, prevalează prevederile Caietului de Sarcini;

- Graficul de executie;

- Documentul de constituire a garanției de bună excuție;

- Anexele, actele adiţionale pe care părţile vor conveni să le încheie pe perioada derulării contractului - daca este cazul;

- Acordul de subcontractare si Contractul de subcontractare (daca este cazul).

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional

8.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2 Executantul are obligaţia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau sa deterioreze obiectele prevăzute la art. 8.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre aceasta descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri, atunci, prin consultare, părţile vor stabil orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul.

8.3 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevăzute la                 art. 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

9. Obligaţiile executantului

9.1 (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, inclusiv pentru supraveghere, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

- Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, spre aprobare, înainte de începerea execuţiei lucrărilor graficul de execuţie de detaliu, în ordinea tehnologică de execuţie.

9.2 Executantul are obligaţia de a notifica prompt Achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în oferta sa, pe durata îndeplinirii contractului.

9.3 Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate în amplasament, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului.

9.4 Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile de șantier ale achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrările contractate. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

9.5 Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de asigurarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

9.6 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă în zona de lucru este autorizată şi de a menţine zona de lucru (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente (direct sau implicit prin normativele acestora), în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua, până la finalizarea lucrărilor, toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul atât în zona de lucru cât şi în afara acesteia, în scopul evitării oricăror pagube sau neajunsuri provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate ca urmare a poluării, zgomotului sau altor factori generaţi de metodele sale de lucru. În acest sens, Executantului îi revine obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru diminuarea şi protecţia împotriva degajărilor de praf şi pentru ca nivelul de zgomot în zona de lucru să se încadreze în limitele admise de prevederile legale. Executantul va efectua pe costurile sale toate lucrările necesare remedierii eventualelor prejudicii aduse mediului.

9.7 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii amplasamentului lucrării și până la data semnării procesului- verbal de recepţie a lucrării.

9.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv, sau de a încălca:

- confortul riveranilor, sau

- căile de acces prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane, sau

- limitele zonei de lucru şi zonele delimitate în care se execută lucrările.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la art. 9.8 alin. (1) pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.9 (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile și podurile care comunică cu sau sunt pe traseul șantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; în acest scop, executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor sau altora asemenea, de pe şi pe amplasamentul lucrării, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor/podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

(4) Executantul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, de materiale sau de alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din vina proprie.

9.10 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe amplasamentul lucrării;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, surplus de materiale;

c) de a aduna şi îndepărta din zona de lucru dărâmăturile, molozul sau lucrări provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

d) de a colecta, sorta, transporta şi depozita deseurile de orice fel, rezutate din activitatea de santier care nu mai sunt necesare, in conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

9.11 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de ........ (minim 24 de luni de la recepţia lucrării).

9.12 Executantul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor, până la predarea lucrărilor achizitorului. El trebuie să ia măsuri de protecţie împotriva degradării lucrărilor datorate temperaturilor dăunătoare lucrării şi apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa dacă acestea dăunează lucrărilor şi instalaţiilor.

9.13 In cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, executantul se va confrunta cu alte condiţii  de natură cazului fortuit, decât cele prevăzute în contract, acesta este obligat să notifice achizitorul, părţile urmând ca prin act aditional la contract să clarifice aceste aspecte, iar cheltuielile  generate (dacă este cazul) vor fi plătite în conformitate cu prevederile respectivului act aditional.

9.14 Executantul răspunde de respectarea tuturor prevederilor legale inclusiv de respectarea prevederilor oricărui regulament, decizii sau hotărâri ale organelor publice locale, care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor. Dacă nerespectarea acestor prevederi provoacă pagube pentru achizitor, acesta va fi despăgubit integral de executant cu suma cuvenită.

9.15 Executantul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor specificate în contract.

9.16 Executantul este răspunzător pentru incidentele produse din vina sa în amplasamentul achizitorului şi va suporta toate cheltuielile de remediere a acestor incidente, inclusiv valoarea energiei nelivrate consumatorilor şi/sau a energiei netransportate ca urmare a acestor incidente.

9.17 Executantul este răspunzător pentru prejudiciile produse din vina sa asupra mediului şi va suporta toate cheltuielile de remediere a acestor daune.

9.18 Executantul are obligaţia de a asigura în timpul efectuării lucrărilor mijloacele necesare prevenirii poluării accidentale cu produse toxice şi/sau periculoase şi intervenţiei în cazul producerii unor accidente cu impact asupra mediului (contaminarea de orice fel a solului şi/sau a apei).

10. Obligaţiile achizitorului

10.1 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, amplasamentul lucrării, conform graficului de executie.

10.2 Achizitorul are obligaţia de a urmări realizarea corectă a execuţiei lucrărilor în conformitate cu cerințele achizitorului din Caietul de Sarcini şi a reglementărilor tehnice în vigoare, prin reprezentantul de specialitate -  responsabilul de lucrare (diriginte de şantier).

  - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

10.4 Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului, daca e cazul.

10.5 Achizitorul are obligaţia de a verifica respectarea legislaţiei cu privire la materialele utilizate                        (agremente tehnice, certificate de calitate).

10.6 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor emise şi a oricăror alte informaţii.

10.7 Pe parcursul executării lucrărilor, achizitorul are dreptul să dispună, în scris:

a) îndepartarea de pe amplasamentul lucrării a oricăror materiale care sunt constatate de achizitor calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare,

c) îndepartarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare, necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

10.8 In cazul neexecutării de către executant a dispoziţiilor de mai sus, achizitorul poate să angajeze şi să plătească altor contractanti executarea acestor lucrări, punându-l astfel în întârziere pe executant, cheltuielile aferente urmând să fie suportate de executant prin recuperarea lor de către achizitor, de la acesta, conform legii sau convenţiei părţilor.

11.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 In cazul in care Executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a calcula și factura, ca penalități, o sumă echivalenta cu 0,03% pentru fiecare zi de intarziere calculate din valoarea obligaţiei neîndeplinite, până la îndeplinirea obligaţiei, dar nu mai mult decât această valoare.

11.2 În cazul în care Achizitorul nu achită factura emisă de Executant în termenul menționat la clauza 21.1, Executantul are dreptul de a calcula și factura, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03% pe zi întârziere din valoarea neonorată a facturii, dar nu mai mult decât această valoare, până la îndeplinirea obligaţiei de plată.

11.3 Penalităţile datorate conform alin. 11.1 şi alin. 11.2 curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.

11.4 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea maximă a penalităţilor ce pot fi percepute conform alin. 11.1 şi  alin. 11.2, în completare, părţile datorează daune-interese în condiţiile dreptului comun.

11.5 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.6 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

11.7 In situatia aparitiei unor deteriorari a lucrarilor de baza in derulare, prin nerespectarea de catre Executant a Caietului de Sarcini, lucrarile de remediere, refacere si reluare se vor suporta integral de Executant.

Clauze specifice

12.  Standarde

  - Executantul se obliga să realizeze obiectul prezentului contract la standardele în vigoare.

  - Executantul răspunde de respectarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii precum şi a celorlalte legi şi norme în vigoare privind calitatea lucrărilor care fac obiectul contractului.

  - Executantul garantează că la data recepţiei lucrărilor, acestea va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor specificate în contract.

  - La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

13. Cerinţe în domeniul calitatii, mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă:

13.1 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, de calitatea execuţiei lucrărilor, a  produselor furnizate și echipamentelor utilizate, în conformitate cu standardele şi reglementările în vigoare, cu referire la asigurarea calităţii lucrărilor. În acest scop:

13.2 Executantul are obligaţia să verifice documentaţiile primite şi să înştiinţeze imediat achizitorul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

13.3 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Executantul are obligaţia:

a)	de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă în zona de lucru este autorizată şi de a menţine zona de lucru (atâta timp cât aceasta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate, recepţionate şi ocupate de Achizitor), în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

Executantul raspunde de respectarea legilor şi normelor ȋn vigoare privind securitatea şi sӑnӑtatea ȋn muncӑ cu privire la lucrările care fac obiectul contractului.

Tehnologiile, produsele, echipamentele si materialele furnizate/utilizate nu vor genera riscuri asupra securitӑţii si sӑnӑtӑţii  lucrătorilor.

b)	de a procura şi de a întreţine, pe cheltuiala sa, toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare la solicitarea Achizitorului sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

Executantul rӑspunde de respectarea legilor şi normelor in vigoare privind apararea impotriva incendiilor privind lucrările aferente contractului. Produsele si/sau tehnologiile furnizate/utilizate nu vor genera riscuri de incendiu sau explozie.

c)	de a lua toate măsurile necesare în vederea protejării mediului atât în zona de lucru cât şi în afara acesteia, în scopul evitării oricărei pagube sau neajunsuri provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate ca urmare a poluării, zgomotului sau altor factori generaţi de metodele de lucru. În acest sens, Executantului îi revine obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru diminuarea şi protecţia împotriva degajărilor de praf şi pentru ca nivelul de zgomot în zona de lucru să se încadreze în limitele admise de prevederile legale.

Executantul rӑspunde de respectarea legilor  şi normelor ȋn vigoare privind protectia mediului, privind lucrӑrile aferente contractului. Tehnologiile, produsele, echipamentele si materialele furnizate/utilizate nu vor genera impacturi asupra  mediului înconjurător sau asupra personalului.

13.4 Urmărirea calităţii lucrărilor se va face prin efectuarea verificărilor şi recepţiei lucrărilor conform programului pentru controlul calităţii pe faze determinante. Se vor face verificări privind:

- calitatea materialelor utilizate

- lucrările ascunse şi consemnarea verificărilor în procese verbale

14. Caracterul confidenţial al contractului

14.1 O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

14.2 Dezvăluirea oricărei informaţii, faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului, se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare îndeplinirii contractului.

14.3 O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă, sau

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

15. Drepturi de proprietate intelectuală

Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de produsele, echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de Sarcini întocmit de către executant.

16. Garantia de buna executie a contractului

16.1 In scopul asigurarii indeplinirii cantitative, calitative si la termen a obligaţiilor asumate, Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

16.2 Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului (fara TVA) respectiv suma de ....................... lei.

  - Garantia de buna executie se poate constitui prin:

- virament bancar în contul Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamt;

- în numerar, prin depunerea sumei la casieria Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamt;

c) instrument de garantare emis în conditiile legii de o institutie de credit sau de o societate de asigurari, conform art. 40 alin. 1 din HG 395/ 2016

Instrumentul de garantare va avea o valabilitate cel putin egală cu durata de executare a lucrărilor, la care se adaugă ………24 luni (perioada minima de garantie tehnică a lucrărilor), urmând a se prelungi în mod corespunzator cu durata aferenta în cazul unei decalari a termenului de executie.

Garanţia trebuie sa  fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de buna executie se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Instrumentul de garantare se vor prezenta, în original, la sediul entității contractante din Piatra Neamț,           str. Lt. Drăghiescu nr. 9, şi vor deveni anexă la contract.

  - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract, inclusiv urmatoarele:

- nerealizarea cantitativa, calitativa si la termen a lucrarilor angajate prin graficul  de executie;

- în cazul în care intervin sau se constata lipsuri, deficiente sau vicii in legatura cu lucrarile executate, inainte de recepţia finală a acestora si care nu sunt remediate de Executant in termenul convenit de cele doua parti.

Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât executantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, cu precizarea obligaţiilor care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, executantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

  - Neconstituirea garanţiei de bună execuţie în termenul şi cuantumul prevăzut la art. 16.1 si 16.2 precum si neprezentarea dovezii de constituire a garantiei de buna executie atrag rezilierea de plin  drept a contractului fără a fi necesară punerea în întârziere, sau îndeplinirea vreunei alte formalităţi, şi perceperea de daune-interese pentru prejudiciul efectiv suferit şi probat de achizitor.

16.6 Autoritatea contractantă are obligaţia de a restitui garanţia de bună execuţie a contractului, după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

17. Începerea şi execuţia lucrărilor

17.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe execuția contractului în timpul cel mai scurt posibil după semnarea acestuia de ambele părți contractante și predarea amplasamentului de către Achizitor.

- Achizitorul va preda Executantului amplasamentul lucrării până cel târziu la data de 15.11.2019, dacă conditiile meteorologice permit acest lucru.

17.2 (1) Lucrările contractate se vor derula conform graficului de execuţie şi se vor termina la datele prevăzute în acest grafic. Datele intermediare prevăzute în graficul de execuţie se consideră date contractuale.

- În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, Achizitorul constată faptul că desfăşurarea lucrărilor contractate nu concordă cu prevederile graficului de execuţie a lucrărilor, la solicitarea acestuia din urma, Executantul va prezenta un grafic revizuit, în scopul terminării tuturor lucrărilor la data prevăzută în contract.

- În cazul în care Executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor, sau nu işi îndeplineşte îndatoririle prevăzute in contract, Achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze Executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi poate rezilia contractul.

- Din motive obiective, achizitorul poate să dispună sistarea execuției lucrărilor pe o perioadă determinată, caz in care termenul de finalizare a lucrarilor prevazut in graficul de executie se prelungește cu perioada de timp corespunzatoare pentru care s-a dispus sistarea, fara obligarea partilor contractante la plata penalitatilor.

17.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din documntele contractului. Părţile contractante au obligaţia de a notifica în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor, atestați profesional în acest scop.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentanţilor autorizaţi ai Achizitorului la locul execuţiei lucrărilor, în zona de lucru şi în toate locurile unde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea şi recepţia lucrărilor ascunse.

17.4 (1) Produsele, echipamentele și materialele care se folosesc în execuţia lucrărilor trebuie să respecte standardele și calitatea prevăzute Caietul de Sarcini.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercarilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

17.5 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

- Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări ascunse sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

- Executantul are obligaţia de a dezveli, de a desface orice parte sau părţi din lucrare, la dispoziţia achizitorului pentru verificare, şi de a reface această parte sau părţi din lucrare, dacă este cazul.

- În situaţia în care, ca urmare a verificărilor efectuate, se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare, fiind executate respectându-se cerinţele achizitorului din Caietul de Sarcini, cheltuielile privind dezvelirea şi refacerile vor fi suportate de către Achizitor, iar în caz contrar, de către Executant.

17.6 La începerea execuţiei lucrării, executantul are obligaţia să asigure mijloacele necesare prevenirii poluărilor accidentale cu produse toxice şi/sau periculoase şi intervenţiei în cazul producerii unor accidente cu impact asupra mediului (contaminarea solului şi/sau a apei prin scurgeri sau deversări de ulei şi/sau de alte substanţe toxice sau periculoase).

17.7 Executantul are obligaţia de a recupera materialele refolosibile rămase în urma executării lucrării şi predării acestora la locul indicat de achizitor.

18. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

18.1 În cazul în care:

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile execuției lucrărilor impuse de protectia muncii si/sau tehnologia de execuție a lucrărilor; sau

c) oricare alt motiv de întârziere, care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

îl îndreptăţesc pe Executant să solicite prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi din acestea, atunci, prin acordul părţilor materializat prin act adiţional la prezentul contract, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care Executantul are dreptul.

18.2 Nu se acceptă decalarea termenului de execuţie şi plăţi suplimentare datorate altor situaţii decat cele precizate la clauza 18.1.

19. Finalizarea lucrărilor, recepții, inspecții

19.1 (1) Lucrările trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii executarii contractului. Orice decalare a acestui termen se va stabili de comun acord, in baza unui act aditional la prezentul contract.

19.2 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica Achizitorului, în scris, că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Achizitorul și Executantul au obligaţia de a notifica în scris, unul celuilalt, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiilor şi inspecţiilor.

(3) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

19.3 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu Caietul de Sarcini și anexele sale şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

19.4 Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

Dacă comisia de recepţie va hotări respingerea recepţiei, executantul este obligat ca, pe costurile sale integrale, să efectueze remedierea deficienţelor constatate şi după aceea să solicite repetarea recepţiei.

Repetarea recepţiei, nu exonerează Executantul de răspunderile datorate depăşirii termenului contractual prevăzut la pct. 6.1.

19.5 În procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor se vor consemna şi următoarele aspecte privind protecţia mediului :

- toate deşeurile rezultate în urma lucrărilor (calitativ, cantitativ şi locul de depozitare);

- prejudiciile aduse mediului şi neremediate până la finalizarea lucrărilor vor fi consemnate ca neconformităţi urmând a se stabili daunele de mediu şi modul de soluţionare.

19.6 La finalizarea lucrării, în cazul în care se constată prejudicii aduse mediului neremediate, Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor se încheie doar dacă printr-o cerere de derogare s-a stabilit modul de soluţionare de către părţile implicate, astfel:

- executantul va remedia prejudiciul;

- achizitorul va remedia prejudiciul cu recuperarea costurilor de la executant;

Factura fiscală se va emite după soluţionarea problemelor de mediu.

19.7 Recepţia lucrărilor se va face etapizat, respectiv:

a) recepţia la terminarea lucrărilor,

b) recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie,

conform prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepțiilor.

19.8 Rezultatele inspecţiilor și a recepțiilor se consemnează în Procese-Verbale specifice, semnate de către reprezentanții ambelor părți.

20. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

20.1 Perioada de garanţie acordată lucrării este de ........(minim 24 de luni)și curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

20.2 In perioada de garanție, executantul are obligatia de a asigura interventii rapide si eficiente. Timpul maxim de remediere a defectiunilor in perioada de garantie este maxim 3 zile de la data notificării executantului, de către achizitor, cu privire la defecțiunile constatate.

20.3 (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. Executantul va suporta toate cheltuielile legate de orice lucrări adiţionale necesare rezolvării reclamaţiilor apărute în perioada de garanţie.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuială proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

c) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului; sau

d) apariţiei de neconformităţi în exploatare sau a unor vicii aparente sau ascunse neconstatate la recepţie.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului sau dispoziţiilor achizitorului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit de către achizitor ca lucrări suplimentare, care vor face obiectul unei alte achiziții.

20.4 În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 20.3 alin.(1), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia sau prin obligare de plată agreată de executant sau dispusă de instanţa competentă.

20.5 Pentru părţile din lucrare care au suferit remedieri în perioada de garanţie, durata perioadei de garanţie se prelungeşte, în mod automat, cu timpul scurs de la data reclamaţiei şi până la efectuarea remedierii.

21. Modalităţi de plată

21.1 (1) Plata facturii va fi efectuată în lei, prin transfer bancar în banca şi contul executantului, în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturii la achizitor, în condiţiile respectării clauzelor contractuale.

(2) Executantul va emite factura fiscală numai după verificarea și acceptarea de către Achizitor a situațiilor de lucrări, la valoarea acceptată de către Achizitor, pe baza pretului/preturilor unitar/e din cadrul propunerii financiare.

Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

21.2 (1) Plata se va face la valoarea lucrărilor real executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare prin situaţii de lucrări executate, întocmite astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor.

(2) Din situaţiile de lucrări achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi/sau pentru produsele puse la dispoziţia acestuia şi convenite cu acesta prin contract sau alte acte cu valoare de contract. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

21.3 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie fara observatii (sau dupa anularea tuturor observatiilor dacă acestea exista), care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

  - Modificarea nesubstanțială a contractului de lucrări – Clauze de revizuire:

- Modificările nesubstanțiale ale contractului de lucrări se vor face prin Act Adițional, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data încheierii acestuia.

- Dacă solicitarea de modificare provine de la Executant, acesta trebuie să o transmită Achizitorului cu cel puțin 5 zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a actului adițional.

- Clauza de revizuire poate fi invocată doar dacă modificarea pretinsă a devenit strict necesară în urma unor circumstanțe pe care Achizitorul, care a acționat cu diligență, nu a putut să le prevadă, și modificarea nu afectează caracterul general al contractului.

- Clauzele de revizuire nu pot fi invocate în cazul în care modificarea pretinsă introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în Anunțul de publicitate pentru atribuirea prezentului contract, ar fi permis selecția mai multor ofertanți sau s-ar fi acceptat altă ofertă decât a Executantului.

- La prezentarea unei revendicări de clauză de revizuire, partea inițiatoare notifică cealaltă parte despre forma și natura modificărilor. Notificarea, scrisă, conține:

- O descriere a lucrării care urmează a fi executată sau a măsurilor care urmează să fie luate și un program de execuție a acestora; și

- Orice modificări necesare la graficul de execuție a lucrărilor sau cu privire la oricare din obligațiile executantului prevăzute în contract.

- Urmând confirmarea propunerii, părțile decid cât mai curând posibil, dacă modificările vor fi sau nu executate. Dacă se decide ca modificările să fie executate, se va emite un ordin administrativ precizând condițiile de realizare a acestora.

- Niciun act adițional nu poate fi încheiat retroactiv. Orice modificare a contractului care nu ia forma unui act adițional sau ordin administrativ sau care nu respectă prevederile prezentului contract, va fi considerată nulă și neavenită.

22. Ajustarea preţului contractului

22.1 Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în oferta financiară, anexă la contract. Preţul rămâne ferm, în lei, pe toată durata de îndeplinire a contractului .

22.2 Depăşirea termenelor contractuale nu poate constitui motiv de actualizare a preţului contractului.

23. Amendamente

23.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

24. Subcontractanţi - dacă este cazul

- Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract și/sau poate schimba Subcontractantul/Subcontractanții specificat/specificați în Propunerea Tehnică numai cu acordul prealabil, scris, al Autorității contractante.

- Contractantul are obligația de a prezenta la încheierea Contractului contractele încheiate cu Subcontractanții desemnați în cadrul Ofertei depuse pentru atribuirea acestui Contract. Contractul/Contractele de Subcontractare se constituie anexă la Contract, făcând parte integrantă din acesta.

- Contractantul are dreptul de a solicita Achizitorului, în orice moment pe perioada derulării Contractului, numai în baza unor motive justificate, fie înlocuirea/renunțarea la un Subcontractant, fie implicarea de noi Subcontractanți. Contractantul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Achizitorului înainte de încheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii aprobării Achizitorului privind implicarea de noi Subcontractanți se realizează numai după ce Contractantul a efectuat el însuși o verificare prealabilă a Subcontractantului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile activităților care urmează a fi subcontractate.

- Achizitorul notifică Contractantului decizia sa cu privire la înlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.

- Contractantul se obligă să încheie Contracte de Subcontractare doar cu Subcontractanții care își exprimă acordul cu privire la obligațiile contractuale asumate de către Contractant prin prezentul Contract.

- Niciun Contract de Subcontractare nu creează raporturi contractuale între Subcontractant și Achizitor. Contractantul este pe deplin răspunzător față de Achizitor pentru modul în care îndeplinește Contractul. Contractantul răspunde pentru actele și faptele Subcontractanților săi ca și cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părți a Contractului sau a angajării de către Contractant a unor Subcontractanți pentru anumite părți din Contract nu eliberează Contractantul de niciuna dintre obligațiile sale din Contract.

- În cazul în care un Subcontractant nu reușește să își execute obligațiile contractuale, Achizitorul poate solicita Contractantului fie să înlocuiască respectivul Subcontractant cu un alt Subcontractant, care să dețină calificările și experiența solicitate de Achizitor, fie să preia el însuși partea din Contract care a fost subcontractată.

- Partea/părțile din Contract încredințată/încredințate unui Subcontractant de Contractant nu poate/pot fi încredințate unor terțe părți de către Subcontractant.

- Orice schimbare a Subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului sau orice încredințare a unei părți din Contract, de Subcontractant către terțe părți este considerată o încălcare a Contractului, situație care îndreptățește Achizitorul la rezoluțiune/reziliere a Contractului și obținerea de despăgubiri din partea Contractantului.

- În orice moment pe perioada derulării Contractului, Contractantul trebuie să se asigure că Subcontractantul/Subcontractanții nu afectează drepturile Achizitorului în temeiul prezentului Contract.

- În cazul în care un Subcontractant și-a exprimat opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este valabilă numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

- această opțiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca anexă la Contract și făcând parte integrantă din acesta;

- Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită și specifică privind modalitatea în care se efectuează plata directă de către Achizitor către Subcontractant și care precizează toate și fiecare dintre elementele de mai jos:

- partea din Contract/activitate realizată de Subcontractant astfel cum trebuie specificată în factura prezentată la plată,

- modalitatea concretă de certificare a părții din Contract/activitate de către Contractant pentru rezultatul obținut de Subcontractant/partea din Contract executată de Subcontractant înainte de prezentarea facturii de către Contractant Achizitorului,

- partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare părții din Contract/activității care este în sarcina Subcontractantului, prin raportare la condițiile de acceptare la plată a facturilor emise de Contractant pentru Achizitor, așa cum sunt acestea detaliate în Contract,

- stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă,

- precizează contul bancar al Subcontractantului.

25. Rezilierea contractului

25.1 In cazul in care executantul intârzie execuţia lucrărilor dovedind incapacitatea de a executa contractul, Achizitorul poate să-i pretindă penalităţi şi daune şi să rezilieze contractul.

25.1.1 Executantul poate solicita rezilierea contractului, daca:

a) achizitorul notifica executantului ca, din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice, îi este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.

b) achizitorul este declarat in stare de faliment

c) achizitorul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa, cu excepţia obligaţiei de plată, si prin aceasta il pune pe executant in situatia de a nu putea executa lucrarea;

25.1.2 Achizitorul poate cere rezilierea contractului în condiţiile pct.25.1 şi daca:

a) executantul a fost declarat in stare de faliment, se emite ordin de executare impotriva lui, intra in lichidare judiciara in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;

b) executantul a abandonat contractul;

c) executantul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate in termenul stabilit la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

d) executantul neglijeaza in mod  flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, desi a fost notificat de achizitor;

e) executantul a subcontractat o parte de lucrări fără avizul achizitorului.

25.1.3 Cererea de reziliere a contractului (notificarea) pentru motivele mentionate la art. 25.1.1 si  25.1.2 se va comunica în scris părţii contractante, cu cel puţin 3 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere. Dacă în termen de 3 zile de la data primirii notificării, partea notificată nu formulează obiecţiuni asupra motivului de reziliere invocat în notificare astfel încât părţile contractante să poată iniţia eventual rezolvarea amiabilă a rezilierii, aceasta se consideră acceptată şi se procedează în consecinţă.

În cazul în care partenerul de contract consideră că motivele invocate pentru reziliere nu fac parte din cele menţionate la 25.1 sau 25.2 şi părţile nu se conciliază, partea nemulţumită se poate adresa instanţei.

25.1.4 Indiferent de partea contractanta care a solicitat rezilierea contractului, in cazul rezilierii contractului achizitorul va convoca comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate pana la data rezilierii, intr-un termen de maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

(a) În cazul rezilierii contractului conform celor prevazute la art. 25.1.1, achizitorul va întocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, al utilajelor si al lucrarilor provizorii, dupa care va stabili sumele pe care urmeaza sa le plateasca în conformitate cu prevederile contractului.

(b) În cazul rezilierii contractului conform celor prevazute la art.25.1.2, achizitorul va întocmi situaţia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, al utilajelor si al lucrarilor provizorii, dupa care va stabili sumele pe care urmeaza sa le plateasca în conformitate cu prevederile contractului.

(c) Dupa rezilierea contractului, in cazul prevazut la art.25.1.2, achizitorul este in drept sa contracteze lucrarile, in regim de urgenta cu un tert, pretentia de daune implicand şi diferenta intre valoarea contractului reziliat si valoarea noului contract.

26. Cesiunea

26.1 Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

26.2 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

26.3 Executantul se obligă să respecte prevederile art. 1.578 din Noul Cod Civil cu privire la „Comunicarea şi acceptarea cesiunii”.

27. Forţa majoră

- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

- Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

- Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

- Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

- Se considera caz de forta majora situatiile intervenite independent de vointa partilor, imprevizibile, inevitabile, si care nu pot fi ocolite, care apar dupa intrarea in vigoare a contractului, impiedicind una din parti sa-si indeplineasca, total sau partial, obligatiile asumate prin prezentul contract.

- Cazurile de forta majora care impiedica una din parti sa-si indeplineasca, total sau partial, obligatiile asumate prin prezentul contract, pot fi opuse celeilalte parti, numai daca partea care le invoca, comunica in scris, in termen de maximum 3 zile de la data aparitiei cazului de forta majora, celeilalte parti, situatia intervenita si prezinta, in alte 14 zile ulterioare, un certificat emis de autoritatile competente, privind realitatea evenimentului invocat,legalitatea constatarii lui, precum si durata sa.

- Cazurile de forta majora care impiedica aprovizionarea cu materiale si alte bunuri, nu pot fi invocate in cazul celor aflate in productie curenta, si care pot fi procurate de executant din alta parte, cu respectarea conditiilor de calitate prevazute in contract.

- In situatia cind cazurile de forta majora aparute si invocate au o durata mai mica de 3 zile, se prelungesc in mod automat, cu perioada de timp respectiva, termenele de indeplinire a obligatiilor partii care le-a invocat. Daca acestea au o durata mai mare de 3 zile, partile contractante vor analiza daca, si in ce conditii pot continua contractul. In aceasta situatie, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul.

- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 1 luna, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune- interese.

28. Soluţionarea litigiilor

28.1 Achizitorul şi Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe sau prin procedura medierii, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

28.2 Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul şi Executantul nu reuşesc să rezolve pe cale amiabilă o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa respectivă să se soluţioneze  de către instanţele judecătoreşti din România.

29. Limba care guvernează contractul

29.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

30. Comunicări

30.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. O înştiinţare este valabilă numai după ce a fost primită.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

30.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

31. Legea aplicabilă contractului

31.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

32. Dispozitii finale

32.1 Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, partile confirma consimtamantul clar si informat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in scopul contractului.

32.2 Anexele şi documentele contractului fac parte integranta din prezentul contract.

32.3 Prezentul contract a fost incheiat in 2 (două) exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare parte.

ACHIZITOR								EXECUTANT

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord- Est				...................